Agent 工作区

整体方案汇总文档

前端页面设计 + 后端功能完善 + noVNC 浏览器嵌入

项目：Yinxin.AGL.ai BETA

日期：2026年4月21日

版本：v1.0 讨论稿

# 一、文档概述

本文档汇总了前期所有关于 Agent 工作区的讨论内容，包括前端页面设计、后端功能完善、noVNC 浏览器嵌入方案，以及具体的实施计划。

文档结构：

- 项目背景与核心架构

- 前端页面设计方案

- noVNC 浏览器嵌入方案

- 后端新增功能（21项）

- 后端纠正事项（6项）

- 实施计划与优先级

# 二、项目背景与核心架构

## 2.1 项目背景

Yinxin.AGL.ai 是一个基于 Next.js 的 AI 智能助手平台，其中 Agent 引擎是核心模块之一。Agent 能够通过 Playwright 自动化控制浏览器，执行用户下达的任务（如注册账号、搜索信息、填写表单等）。

当前系统已实现了基本的多轮推理架构、拟人化浏览器操作、人工干预流程等核心功能，但在前端体验、浏览器嵌入、操作校验等方面仍有较大提升空间。

## 2.2 核心架构：AI 大脑 + Agent 执行器

系统采用双系统架构，职责明确分离：

| 模块 | 职责 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| AI 大脑 | 理解需求、分析页面、规划步骤、决策下一步操作 | 已实现（DeepSeek API） |
| Agent 执行器 | 控制浏览器、执行具体操作、反馈执行结果 | 已实现（Playwright） |
| 调度服务 | 协调 AI 和 Agent 的通信、管理任务生命周期 | 待提取独立化 |
| 前端界面 | 展示浏览器画面、步骤日志、人工干预 | 待重构 |

## 2.3 多轮推理流程

当前已实现的执行流程：

1. 用户下达任务 → AI 规划步骤（预规划）

2. 按步骤执行，每步完成后截图 + 获取页面信息

3. 预规划步骤执行完毕后，进入 AI 自主推理模式

4. AI 分析页面状态 → 决策下一步（execute/ask_human/complete/retry）

5. 遇到需要人工配合时，任务进入 waiting_human 状态

6. 用户在聊天区回复 → Agent 继续执行

7. 任务完成或失败，反馈结果给用户

# 三、前端页面设计方案

## 3.1 设计原则

① 原有主页面布局完全不变，零影响现有功能

② 右侧新增可折叠工作区面板，通过 TopBar 按钮控制

③ 参考 Trae/Solo 模式：左侧聊天区 + 右侧工作区

④ 人工干预在聊天区完成，不用弹窗

## 3.2 页面布局结构

收起状态（默认）：与现有主页完全一致，无任何变化。

展开状态：右侧滑出 400px 工作区面板，聊天区自动缩小。

布局示意：

| 区域 | 收起状态 | 展开状态 |
| --- | --- | --- |
| 左侧 Sidebar | 可折叠导航栏 | 不变 |
| TopBar | 品牌名 + 设置 | 品牌名 + 设置 + [工作区] 按钮 |
| 主内容区 | 聊天区 / TaskCards | 聊天区（自动缩小） |
| 右侧工作区 | 隐藏 | noVNC 浏览器 + 步骤日志 |

## 3.3 TopBar 改动

在 TopBar 右侧新增一个 [工作区] 切换按钮（方案A）。

点击按钮 → 展开/收起右侧工作区面板。

按钮状态：展开时高亮，收起时常规。

## 3.4 WorkspacePanel 组件设计

新建 WorkspacePanel 组件，宽度 400px，可折叠。采用 React.lazy 懒加载。

面板内容结构（上下分区）：

| 区域 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上半部分 | noVNC 浏览器画面 | 实时显示 Agent 操控的浏览器，人工可直接操作 |
| URL 栏 | 当前网址 + 导航控制 | 显示当前 URL，支持手动导航 |
| 中间部分 | 步骤时间线 | 显示任务执行步骤、状态、耗时 |
| 下半部分 | 实时日志 | 滚动显示操作日志，带时间戳和颜色分级 |
| 底部工具栏 | 控制按钮 | 接管/交还、刷新、缩放、全屏 |

## 3.4.1 人工干预交互

Agent 需要人工配合时，在聊天区显示结构化问题（而非弹窗）：

• 显示 Agent 的具体问题（如“请提供手机号”）

• 提供快捷回复按钮或输入框

• 用户回复后，Agent 自动继续执行

工作区底部提供“接管操作”按钮：

• 点击后 noVNC 切换为可操作模式，用户可直接在画面上点击/输入

• 再次点击“交还 Agent”，恢复 AI 自动控制

## 3.5 前端实现清单

| 序号 | 内容 | 涉及文件 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TopBar 新增 [工作区] 切换按钮 | TopBar.tsx | 高 |
| 2 | 新建 WorkspacePanel 组件（400px，可折叠） | 新建文件 | 高 |
| 3 | page.tsx 新增 showWorkspace 状态 | page.tsx | 高 |
| 4 | 工作区嵌入 noVNC 浏览器画面 | NoVNCViewer.tsx | 高 |
| 5 | 工作区显示步骤时间线 | WorkspacePanel.tsx | 中 |
| 6 | 工作区显示实时状态文本 | WorkspacePanel.tsx | 中 |
| 7 | 工作区 URL 栏 | WorkspacePanel.tsx | 中 |
| 8 | 工作区操作校验显示 | WorkspacePanel.tsx | 中 |
| 9 | 工作区刷新/缩放控制 | WorkspacePanel.tsx | 低 |
| 10 | 主页聊天区连接 Agent 后端 | page.tsx | 高 |
| 11 | 聊天区结构化问题展示 | page.tsx | 中 |
| 12 | 接管/交还按钮 | WorkspacePanel.tsx | 中 |
| 13 | 收起时停止 noVNC SSE 连接 | NoVNCViewer.tsx | 低 |

# 四、noVNC 浏览器嵌入方案

## 4.1 方案选择经过

前期讨论了四种浏览器嵌入方案：

| 方案 | 原理 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| iframe 嵌入 | 直接嵌入网页 | ❌ 大多数网站禁止被 iframe 嵌入 |
| 截图流（当前） | Playwright 定时截图推送 | ⚠️ 已实现但体验差，2秒/帧 |
| WKWebView | macOS 原生组件 | ❌ 无法嵌入 Web 应用，需彻底重写 |
| noVNC | Xvfb + VNC + WebSocket | ✅ 推荐方案，真实浏览器体验 |

## 4.2 noVNC 架构设计

数据流向：

Xvfb 虚拟显示器 (:99)

↓

Chrome 非 headless 运行（CDP 端口 9222） ←→ Playwright CDP 控制

↓

x11vnc (VNC 服务 :5900)

↓

websockify (WebSocket 代理 :6080)

↓

前端 noVNC 客户端 ← 人工可直接操作

核心优势：Playwright 和 noVNC 通过共享 Xvfb 虚拟显示器间接共享同一个 Chrome 实例，各自通过独立协议通道交互，互不干扰。

## 4.3 browserManager.ts 改造

核心变化：从 chromium.launch() 改为 chromium.connectOverCDP()

| 维度 | 当前（headless） | 改造后（noVNC） |
| --- | --- | --- |
| Chrome 启动 | Playwright 内部启动 | 外部脚本启动 |
| 连接方式 | chromium.launch() | chromium.connectOverCDP() |
| 运行模式 | headless（无头） | 有头（Xvfb 虚拟显示器） |
| Context | browser.newContext() | browser.contexts()[0] |
| 关闭浏览器 | browser.close() | 不能调用，断开连接即可 |
| 截图功能 | page.screenshot() | 仍然可用（AI 分析用） |
| 反检测脚本 | addInitScript() | 保留不变 |

## 4.4 需要安装的组件

sudo apt install -y xvfb x11vnc websockify novnc

npm install @novnc/novnc

## 4.5 启动脚本

新建 scripts/start-vnc-browser.sh，按顺序启动：

1. Xvfb 虚拟显示器 (:99, 1920x1080x24)

2. Chrome 非 headless 启动（CDP 端口 9222）

3. x11vnc 共享 Xvfb 画面（端口 5900）

4. websockify WebSocket 代理（端口 6080）

## 4.6 前端 NoVNCViewer 组件

基于 @novnc/novnc 包的 RFB 类封装，核心功能：

• 通过 WebSocket 连接 websockify 代理

• scaleViewport 自动缩放适配容器

• viewOnly 属性控制只读/可操作模式

• 连接状态指示器（绿色已连接/红色未连接）

• 组件卸载时自动断开连接

• 使用 React.lazy + ssr: false 动态导入

## 4.7 noVNC 与截图流共存

noVNC 和截图流可以共存，各司其职：

| 通道 | 用途 | 受众 |
| --- | --- | --- |
| noVNC | 实时浏览器画面展示 + 人工操作 | 用户 |
| page.screenshot() | 截图用于 AI 分析页面 | AI 大脑 |

# 五、后端新增功能（21项）

## 5.1 调度与执行层

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立调度服务 | 从 agentEngine.ts 提取独立的调度服务，统一管理 AI 和 Agent 的通信 | 高 |
| 2 | 标准化命令协议 | 定义 AI 与 Agent 之间的标准化指令格式（JSON） | 高 |
| 3 | 规则引擎免开机制 | AI 不可用时，基于预设规则自动处理常规任务 | 低 |

## 5.2 操作校验与容错

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 页面操作校验 | 每步操作后通过 DOM diff 校验是否真正生效，杠绝假执行 | 高 |
| 5 | 失败自动重试 | 操作失败时自动更换选择器/文本/等待时间重试 | 高 |
| 6 | 三级失败处理 | 自动重试 → 询问用户 → 用户接管，逐级升级 | 高 |

## 5.3 AI 能力增强

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | AI 规划增强 | 引入 few-shot 模板，提升规划质量和稳定性 | 高 |
| 8 | AI Token 预算 | 每个任务最多 20 次 AI 调用，防止无限消耗 | 中 |

## 5.4 浏览器能力增强

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 自动处理 alert/confirm/prompt | 监听原生弹窗并自动响应 | 中 |
| 10 | 增强元素定位 | 模糊匹配、多策略定位（文本/CSS/XPath） | 高 |
| 11 | 多标签管理 | 支持多个浏览器标签切换和管理 | 中 |
| 12 | Cookie 持久化 | 保存和恢复登录状态，避免重复登录 | 中 |

## 5.5 任务与资源管理

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 任务持久化 | 任务状态保存到数据库/文件，服务重启后可恢复 | 中 |
| 14 | 多任务浏览器隔离 | 每个任务使用独立的浏览器实例 | 中 |
| 15 | 任务队列 | 最多 1 个任务并发执行，其余排队等待 | 中 |
| 16 | 执行超时/步骤限制 | 单步超时 30s，总步骤不超过 30 步 | 中 |

## 5.6 稳定性与安全

| 序号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 定时临时文件清理 | 自动清理 Chromium 临时文件，防止磁盘满 | 高 |
| 18 | 崩溃恢复 | 服务崩溃后从最后成功步骤恢复执行 | 中 |
| 19 | 操作审计日志 | 记录所有操作的详细日志，便于回溯和调试 | 低 |

# 六、后端纠正事项（6项）

以下是当前代码中已发现的问题，需要修复：

| 序号 | 问题 | 当前情况 | 修复方案 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | getPageContent 破坏 DOM | 移除 script/style 导致页面功能异常 | 使用 TreeWalker 遍历文本节点 | 高 |
| C2 | AI 对话历史无限增长 | 每次都发送全部历史，超出 Token 限制 | 仅保留最近 N 轮对话 | 高 |
| C3 | executeScript 安全风险 | 等同于 eval，AI 可执行任意代码 | 添加白名单或禁用 | 高 |
| C4 | SSE 回调未清理 | 任务结束后回调仍在监听 | 任务终态时移除监听器 | 中 |
| C5 | 截图内联 base64 | 截图数据嵌入 JSON，导致响应体过大 | 截图保存为独立文件，返回 URL | 中 |
| C6 | API Key 管理混乱 | 硬编码 key 和环境变量混用 | 统一从环境变量读取，去除硬编码 | 中 |

# 七、实施计划与优先级

## 7.1 批次划分

第一批（基础架构）—— 核心功能实现

| 序号 | 任务 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TopBar 新增 [工作区] 按钮 | 前端 |
| 2 | 新建 WorkspacePanel 组件 | 前端 |
| 3 | page.tsx 新增 showWorkspace 状态 | 前端 |
| 4 | 安装并配置 noVNC 环境（Xvfb + x11vnc + websockify） | 后端 |
| 5 | 改造 browserManager.ts（connectOverCDP） | 后端 |
| 6 | 创建 NoVNCViewer 组件 | 前端 |
| 7 | 工作区嵌入 noVNC 浏览器 | 前端 |
| 8 | 提取独立调度服务 | 后端 |
| 9 | 实现页面操作校验（DOM diff） | 后端 |
| 10 | 实现失败自动重试 | 后端 |
| 11 | AI 规划增强（few-shot 模板） | 后端 |
| 12 | 修复 C1: getPageContent 使用 TreeWalker | 后端 |
| 13 | 修复 C2: AI 对话历史限制 | 后端 |
| 14 | 修复 C3: executeScript 安全限制 | 后端 |
| 15 | 修复 C6: API Key 统一管理 | 后端 |
| 16 | 主页聊天区连接 Agent 后端 | 前端 |

第二批（能力增强）—— 浏览器与交互

| 序号 | 任务 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 自动处理 alert/confirm/prompt | 后端 |
| 18 | 增强元素定位（模糊匹配） | 后端 |
| 19 | 多标签管理 | 后端 |
| 20 | Cookie 持久化 | 后端 |
| 21 | 工作区步骤时间线 | 前端 |
| 22 | 工作区实时状态文本 | 前端 |
| 23 | 工作区 URL 栏 | 前端 |
| 24 | 聊天区结构化问题展示 | 前端 |
| 25 | 接管/交还按钮 | 前端 |
| 26 | 修复 C4: SSE 回调清理 | 后端 |

第三批（稳定性与完善）—— 企级能力

| 序号 | 任务 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 27 | 任务持久化 | 后端 |
| 28 | 多任务浏览器隔离 | 后端 |
| 29 | 任务队列（最多 1 并发） | 后端 |
| 30 | 执行超时/步骤限制 | 后端 |
| 31 | AI Token 预算（最多 20 次） | 后端 |
| 32 | 标准化命令协议 | 后端 |
| 33 | 定时临时文件清理 | 后端 |
| 34 | 崩溃恢复 | 后端 |
| 35 | 操作审计日志 | 后端 |
| 36 | 修复 C5: 截图独立 URL | 后端 |
| 37 | 规则引擎免开机制 | 后端 |
| 38 | 工作区操作校验显示 | 前端 |
| 39 | 工作区刷新/缩放控制 | 前端 |
| 40 | 收起时停止 noVNC 连接 | 前端 |

## 7.2 统计概览

| 类别 | 数量 |
| --- | --- |
| 前端新增/修改 | 13 项 |
| 后端新增功能 | 21 项 |
| 后端纠正事项 | 6 项 |
| noVNC 集成 | 4 项（安装 + 脚本 + 改造 + 组件） |
| 总计 | 40 项 |

# 八、风险与注意事项

## 8.1 noVNC 注意事项

• Chrome 版本：Xvfb 上需要系统安装的 Chrome（google-chrome-stable），不能用 Playwright 内置 Chromium

• 不要调用 browser.close()：CDP 连接方式下 Chrome 是独立进程

• 端口占用：确保 9222（CDP）、5900（VNC）、6080（websockify）未被占用

• 截图功能保留：page.screenshot() 仍可用，AI 分析继续用截图

## 8.2 前端注意事项

• 原有布局零影响：所有改动仅限于新增工作区面板和 TopBar 按钮

• NoVNCViewer 必须使用 React.lazy + ssr: false 动态导入

• 工作区收起时应停止 noVNC 连接以节省资源

## 8.3 后端注意事项

• 调度服务提取时不影响现有功能，应渐进式重构

• 操作校验的 DOM diff 需要在每步执行前后各截图一次，会增加一定开销

• 任务持久化需要选择合适的存储方案（SQLite/文件）